

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 25.01.2022 № 17-р

**О плане по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в Гаврилово-Посадском муниципальном районе**

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Ивановской области от 21.12.2020 № 646-п «Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации», Администрация Гаврилово-Посадского муниципального района **р а с п о р я ж а е т с я:**

1.Утвердить План по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации (далее-План), в соответствии с типовой формой Плана по снижению объемов количества объектов незавершенного строительства, утвержденной приказом Департамента строительства и архитектуры Ивановской области от 25.01.2021 № 11 согласно приложению.

2. Разместить План на официальном сайте Гаврилово-Посадского муниципального района.

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

**Глава Гаврилово-Посадского**

**муниципального района В.Ю. Лаптев**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к распоряжению  администрации Гаврилово-Посадского  муниципального района  от 25.01.2022 № 17-р |

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства,

при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации,

в Гаврилово-Посадском муниципальном районе

(исполнительный орган государственной власти Ивановской области/

муниципальное образование Ивановской области)

Раздел I

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Заказчик, застройщик  Наименование  объекта  Адрес  местонахождения  объекта  Назначение объекта | Мощность  объекта  Сметная  стоимость, тыс.  рублей | Планируемый  период  строительства  Годы  фактического  начала и  прекращения  строительства  Степень  завершенности  строительства | Реестровый  номер  государственного/  муниципального  имущества | Документ –  основание  для  выделения  средств  федерального/  регионального/местного  бюджета  (начала  строительства) | Фактические  расходы на  реализацию  объекта,  тыс. рублей,  всего,  в том числе  из  федерального  бюджета  по состоянию  на 01.01.2022 года | Остаток  сметной  стоимости,  тыс. рублей,  по состоянию  на 01.01.2022года | Источники и объемы  финансирования, необходимого  для завершения строительства | | Срок ввода  объекта в эксплуатацию |
| Всего,  тыс. рублей | В том числе за  счет средств  федерального  бюджета,  тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Строительство автомобильной дороги к проектируемому объекту "Свиноводческий комплекс на 2500 голов основных свиноматок полного цикла "Ярышево" по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, с.Ярышево на з/у с кадастровым номером 37:03:011407:523  Заказчик: Управление градостроительства и архитектуры Администрации Гаврилово-Посадского муниципального района Ивановской области  Назначение: автомобильная дорога предназначена для подъезда к свиноводческому комплексу на 2500 голов основных свиноматок полного цикла «Ярышево», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:03:011407:523, имеет выход на автомобильную дорогу общего пользования межмуниципального значения Гаврилов-Посад-Бережок | Мощность: 4859,24 м,  сметная стоимость: 135 703 349,10 | планируемый период строительства: 2021  Годы фактического начала и прекращения строительства: 2020-2022,  степень завершенности строительства: 80% | - | Разрешение на строительство:  RU 37509101-307-2020 | 133681928,84 | 2021420,26 | 133681928,84 | 88640507,44 | 2022 |

Раздел II

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную/муниципальную казну

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Заказчик, застройщик  Наименование  объекта  Адрес  местонахождения  объекта  Назначение объекта | Мощность  объекта  Сметная  стоимость,  тыс . рублей | Планируемый  период  строительства  Годы  фактического  начала и  прекращения  строительства  Степень  завершенности  строительства | Реестровый  номер  государственного/  муниципального имущества | Документ –  основание  для  выделения  средств  федерального/  регионального/  местного  бюджета  (начала  строительства) | Фактические  расходы на  реализацию  объекта,  тыс. рублей,  всего,  в том числе  из  федерального  бюджета  по состоянию  на \_\_.\_\_.20\_\_ года | Срок принятия  объекта незавершенного строительства в государственную/  муниципальную казну |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги с.Осановец-с.Шельбово в Гаврилово-Посадском районе | мощность-1885 м,  сметная стоимость-23726847,00 | 2012 | - | Разрешение на строительство:  RU 37509000-111 | 23726847,00 | 2022 |
| 2. | Строительство объекта: «Распределительные газопроводы по д.Шатры, д.Ганшино, д.Крутицы, д.Санково, д.Урусобино Гаврилово-Посадского района Ивановской области» | мощность- 6987,15м.,  сметная стоимость-14695665,72 | 2018-2019 | - | - | 14695665,72 | 2022 |
| 3. | Строительство автомобильной дороги для МТФ крупного рогатого скота на 1200 голов и 600 скотомест молодняка по адресу: Ивановская область, Гаврилово-Посадский район, севернее молокозавода с.Осановец | мощность-6984,15м,  сметная стоимость- 20015804,60 | 2020 | - | Разрешение на строительство:  RU 37509305-306-2020 | 20015804,60 | 2022 |
| 4. | Строительство объекта Газопровод Гаврилов Посад-с.Осановец 2-й пусковой Гаврилово-Посадского района | мощность-23933,56 м.,  сметная стоимость – 12703716,00 | 2012 | - | Разрешение на строительство:RU 37509000-83 | 12703716,00 | 2022 |
| 5. | Строительство объекта «Газопровод низкого давления в населенных пунктах Гаврилово-Посадского района» | мощность-26290,0 м,  сметная стоимость-54767311,00 | 2013 | - | Разрешение на строительство:RU 37509000-112 | 54767311,00 | 2022 |
| 6. | Строительство объекта «Межпоселковый газопровод и распределительные газопроводы по с. Ирмес Гаврилово-Посадского района (второй этап строительства)» | мощность-878,4 м.,  сметная стоимость-10867439,52 | 2013 | - | Разрешение на строительство:RU 37509000-114 | 10867439,52 | 2022 |
| 7. | Строительство объекта «Распределительный газопровод по с. Бородино Гаврилово-Посадского района» | мощность-8272,2 м.,  сметная стоимость- 53684164,35 | 2013 | - | Разрешение на строительство:  RU 37509000-118 | 53684164,35 | 2022 |
| 8. | Строительство объекта «Распределительный газопровод по с. Петрово-Городище Гаврилово-Посадского района» | мощность-7986,6 м, сметная стоимость-21109239,91 | 2013 | - | Разрешение на строительство:  RU 37509000-113 | 21109239,91 | 2022 |
| 9. | Строительство объекта «Газификация фельдшерско-акушерского пункта в с.Бородино Гаврилово-Посадского района Ивановской области» | мощность-57,22 м, сметная стоимость-1385078,09 | 2016 | - | Разрешение на строительство:  RU 37509000-149 | 1385078,09 | 2022 |
| 10. | Строительство объекта «Распределительные газопроводы низкого давления по с. Непотягово Гаврилово-Посадского района» | мощность-569 м,  сметная стоимость-1257227,34 | 2015 | - | - | 1257227,34 | 2022 |